项目人员分工方案

项目名称：高校教学档案管理系统

小组人员：王董恬（组长）、王庆、李瑞昀、师蕊蕊

分工原则：职责均衡，相互配合，每人都有开发任务+文档任务，代码使用GitHub小组仓库协同，使用Git提交代码

1. 王董恬｜组长

- 职责：项目整体统筹，需求整理，进度把控；项目架构设计；代码仓库管理，组织代码评审；汇总全部实验文档；组织小组汇报。

​

- 具体工作：确定项目技术架构；维护GitHub仓库，管理成员权限；定期组织小组会议；整合需求分析、概要设计文档；准备课堂对分PPT与汇报。

2. 王庆｜后端开发

- 职责：业务后端接口开发，数据库设计，数据存储逻辑。

​

- 具体工作：设计数据库表（用户表、档案表、分类表、审核记录表）；开发登录、权限、档案上传、审核相关后端接口；后端单元测试；编写后端设计文档。

3. 李瑞昀｜前端开发

- 职责：页面UI设计、前端页面实现，交互逻辑。

​

- 具体工作：登录页、档案列表页、上传页面、统计仪表盘页面开发；实现文件上传、检索、表单提交交互；前端页面调试；编写前端设计文档。

4. 师蕊蕊｜测试&文档辅助

- 职责：系统功能测试，编写测试用例，完善辅助文档。

​

- 具体工作：对系统所有功能进行测试，记录bug；完善用户使用说明；整理Git操作实验记录；协助完成需求文档校对；协助准备课堂汇报素材。

协同约定：

1. 所有人在本地开发完成后，通过Git提交代码到GitHub小组仓库，提交前小组内简单代码评审。

​

2. 每周小组同步进度，遇到冲突及时沟通。

​

3. 文档由分工负责人初稿撰写，全员共同审阅修改。