高校教学档案管理系统——技术栈、开发工具与前期准备文档

一、项目概述

本项目为高校教学档案管理系统，使用Java语言 + SpringBoot框架开发，借助腾讯云CodeBuddy（腾讯AI代码助手）辅助编码、查错、生成文档与测试用例；采用Git+GitHub实现小组群体化协同开发。系统用于高校教学档案线上归档、权限管理、档案审核、检索统计，满足教务评估场景需求。

二、项目技术栈

1. 后端

- 开发语言：Java 8 / Java11

- 开发框架：SpringBoot

- 构建工具：Maven

- 简化工具：Lombok（简化实体类get/set代码）

- 数据库：MySQL，存储用户、档案、分类、审核日志数据

2. 前端

- HTML + CSS + JavaScript

- ElementUI（快速搭建管理后台页面）

3. AI辅助工具：腾讯 CodeBuddy（腾讯云AI代码助手）

CodeBuddy是腾讯云自研AI编程工具，可作为IDEA/VSCode插件使用。

核心能力：代码智能补全、生成Java实体类、SQL建表语句、接口代码；自动排查语法bug；生成单元测试；辅助编写项目文档、注释；代码评审。

4. 版本协同工具

Git + GitHub，四人小组远程协同开发，记录每一次代码提交，管理代码版本。

三、开发工具清单

1. IDEA（Java后端开发，安装CodeBuddy插件、Lombok插件）

2. VS Code（前端编写、文档编写、Git操作，可安装CodeBuddy插件）

3. Navicat（MySQL可视化管理）

4. Git Bash（Git命令操作）

5. GitHub网页端（远程仓库管理、成员权限、代码合并）

6. 腾讯 CodeBuddy（AI编程辅助插件）

四、开发前环境准备工作

1. 基础软件环境安装

1. 安装JDK，配置系统环境变量

2. 安装Maven，配置本地仓库与镜像源

3. 安装MySQL，新建项目数据库

4. 安装IDEA，在插件市场安装：Lombok插件、腾讯CodeBuddy插件，登录CodeBuddy账号

5. 安装Git，配置全局用户名、邮箱（和GitHub账号匹配）

6. 安装VSCode，按需安装CodeBuddy插件

2. GitHub仓库与团队协作准备

1. 组长王董恬创建GitHub小组仓库，仓库名称：uni-archive-sys

2. 将王庆、李瑞昀、师蕊蕊添加为仓库协作者，授予代码推送权限

3. 所有成员本地克隆远程仓库

bash

git clone https://github.com/WDT765/uni-archive-sys.git

4. 约定分支规范：每个人新建个人开发分支，开发完成后合并到主分支，减少代码冲突

5. 统一Git提交规范，每次提交附带简短说明，便于小组代码评审

3. 项目初始化准备（借助CodeBuddy辅助）

1. 在IDEA新建SpringBoot项目，pom.xml引入依赖：spring-web、mysql驱动、mybatis、lombok

2. 使用CodeBuddy辅助生成数据库表结构SQL：用户表、角色表、档案分类表、教学档案表、审核记录表、操作日志表

3. 编写application.yml配置：数据库连接、服务端口、文件上传路径

4. 利用CodeBuddy生成Java实体类、Controller、Service基础模板代码，小组人工检查、修改AI生成代码，保证代码正确性

5. 录入基础测试数据：管理员账号、教师测试账号

4. 各成员使用CodeBuddy的分工

1. 王董恬（组长）：使用CodeBuddy辅助生成项目架构说明、需求文档；检查项目整体代码；AI辅助排查项目整体bug；汇总全部实验文档。

2. 王庆（后端开发）：CodeBuddy辅助写数据库SQL、实体类、后端接口、业务逻辑；自动生成单元测试，修复后端报错。

3. 李瑞昀（前端开发）：CodeBuddy辅助生成HTML、JS页面代码，调整页面样式，处理前后端交互代码。

4. 师蕊蕊（测试&文档）：CodeBuddy辅助生成测试用例；自动分析代码缺陷；整理开发日志、完善实验报告。

五、CodeBuddy在本项目中的实践意义

1. 降低小组编码难度：AI辅助生成基础模板代码，减少重复代码编写，适合课程短周期项目。

2. 代码纠错：编码遇到报错，直接交给CodeBuddy分析、定位问题，提高调试效率。

3. 辅助文档撰写：自动生成项目说明、接口文档、测试文档，节省文档撰写时间。

4. 契合群体化软件开发：CodeBuddy生成代码后，小组人工评审，结合Git+GitHub多人协作，体现软件工程群体开发模式。

六、项目预期实现功能

1. 多角色登录：管理员、教务老师、任课教师，分级权限控制

2. 教学档案分类上传、PDF/Word文件存储，自动保存文件历史版本

3. 档案线上审核流程：教师提交→教务审核→通过/驳回并填写驳回理由

4. 档案关键词检索、按学院/课程筛选档案

5. 档案归档进度统计可视化仪表盘

6. 所有档案操作日志留痕，支持追溯查阅

七、开发注意事项

1. CodeBuddy生成的代码不能直接直接提交，成员必须人工阅读、校验逻辑，再提交到Git仓库。

2. 每次完成功能，先本地测试，再git add、commit、push推送到GitHub远程仓库。

3. 小组定期开会同步进度，遇到代码冲突共同协商解决。

如果你需要，我可以把这份文档合并到前面的需求分析、人员分工文档，合成完整一套软件工程实验报告。